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Российская Федерация
Самарская области


АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСИНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2018	г.			                                                                                           	№ 8
« О подготовке  и  проведении  пропуска  паводковых  вод  на  территории  сельского поселения  Осиновка  муниципального  района Ставропольский                  в   2018 году»
В соответствии с  ФЗ «О  защите  населения и  территорий   чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера»  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ,  а  так  же в  целях  предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка  на территории   сельского  поселения Осиновка, постановляю:   

1. Создать постоянно  действующую  противопаводковую   комиссию   в составе:  
· Председатель  комиссии – Виктор Федорович Котков глава сельского поселения Осиновка; 
· Зам. Председателя  комиссии – Дарьина Н.Л.;
· Секретарь  комиссии –  Лизунова С.В.. -  специалист  администрации  сельского  поселения  Осиновка
Члены  комиссии:
· Потапова Т.А.- зав.клубом с.Осиновка ( по согласованию)
· Михайлов  И. С. директор  ООО  агрофирмы  «Волжанин»  (по  согласованию)
· Хонина Е.В. Зам директора Осиновского филиала ГБОУ СОШ
 с. С.Солонец (по соглосованию)
· Вишневский  В. В. -  слесарь  ЖКХ (по  согласованию)
· Землянов В.А.  -  водитель  администрации  сельского  поселения  Осиновка. (по  согласованию)

2. Утвердить    мероприятия  по подготовке  пропуску  паводковых  вод  на  территории сельского поселения Осиновка (приложение №1)
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
 « Новости Осиновки».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского  поселения
Осиновка                                        __________________     В.Ф. Котков

Утверждено 
глава сельского поселения Осиновка _________________ В.Ф. Котков
                                                                                                                              Приложение №1   
К  Постановлению № 8 от 06.03.2018.

	№
п/п
	Наименование  мероприятий 
	Срок
исполнения
	Ответственный
За  исполнение

	1
	2
	3
	4

	
	Обеспечить  герметизацию  скважин  водозаборов, при  необходимости  выполнить их обваловку, а в случае подтопления провести промывку и хлорирование.
	По мере необходимости
	МУП ЖКХ «СтавропольРесурсСервис» слесарь Вишневский В.В. (по согласованию)

	2.
	Провести ревизию и устранить дефекты дамб, водозаборных и очистных сооружений, трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций, отмостков жилых и производственных помещений.
	До наступления паводка

	Противопаводковая комиссия сельского поселения Осиновка

	3.
	Провести отчистку от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных зданий.
	До 15.03.2018
	Глава администрации В.Ф.Котков.
Зав.клубом с. Осиновка 
Потапова Т.А. (по согласованию)
Зам директора Осиновского филиала ГБОУ СОШ с. С.Солонец – 
Хонина Е.В.(по согласованию)


	4
	Своевременно  обеспечить запасы топлива  для котельных, продовольствия для населения, кормов для скота
	До 01.03.2018
	Глава администрации В.Ф.Котков.
Директор ООО «Волжанин» - Михайлов И.С. (по согласованию)


	5
	Определить  возможные места подтопления населённых пунктов, производственных помещений и отработать планы эвакуационных мероприятий в ЧС, связанных с паводком
	До 15.03.2018
	Глава администрации В.Ф.Котков.
Зав.клубом с.Осиновка Потапова Т.А. (по согласованию)
Зам директора Осиновского филиала ГБОУ СОШ с. С.Солонец – 
Хонина Е.В.(по согласованию)


	6
	временно  запретить  проезд по автомобильным  дорогам транспортным средствам общей массой  свыше 10 тонн.
	С 01.04.2018
	Глава администрации В.Ф.Котков.


	7
	Предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, трактора с тележками, а/машины)  для ликвидации возможного возникновения ЧС
	До 20.03.2018
	Директор ООО «Волжанин» - Михайлов И.С. (по согласованию)


	8
	Произвести очистку от  снега  обочин дорог, водопроводные сооружения, сделать водоотводы.
	До 15.03.2018
	Глава администрации В.Ф.Котков.
.
«Ставропольское ДЭУ ГКП»
«АСАДО» (по согласованию)


	9
	Организовать на период паводка круглосуточное дежурство в сельском поселении.
	По мере необходимости
	Противопаводковая
Комиссия
Сельского поселения
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